CAIET DE SARCINI

Anexa Nr.1

Denumire  serviciu:  DIRIGENTIE  DE  SANTIER/INSPECTOR   DE  SANTIER/  pentru  lucrarea:  “  Cămin

Studenţesc 240”- Campus Universitar Sapientia, Corunca –Tg.Mureş, judeţul Mureş”

Cerinte minime impuse:

Lucrarea se realizeaza dupa documentatia de executie asigurata de autoritatea contractanta precum si dispozitile de santier date de proiectant. Dirigintele de santier, raspunde fata de cei pe care ii reprezinta, pentru asigurarea verificarilor din punct de vedere economic, tehnic, al calitatii, cantitatilor si realizarii corecte a executiei lucrarilor, exercitandu-si atributiile pe perioada de:

A. Pregatirea executiei lucrarilor; B. Executia lucrarilor;

C.Receptia la terminarea lucrarilor; D.Receptia finala a lucrarilor;

Dirigintele de santier trebuie sa detina un atestat (autorizatie) pe domeniu, eliberat de Inspectoratul de

Stat in Constructii, cu termen de valabilitate pe toata perioada de valabilitate a contractului.

SARCINI SI RESPONSABILITATI

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor  de constructii dirigintele de santier are sarcini si responsabilitai conform Ordinului ISC 595/2007

A. Responsabilitatile Dirigintelui de santier in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

1. Verifica indeplinirea conditiilor legale cu privire la respectarea autorizatiei de construire;

2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele din proiect;

3. Inainteaza propunerile sale spre aprobare beneficiarului privind prevederile proiectului de executie.

4. Preda executantului amplasamentul liber si bornele de reper precizate de proiectant;

5. Participa, impreuna cu executantul si proiectantul, la trasarea generala a constructiei;

6. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiei;

7. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora;

8. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verifiearea proiectelor de catre verificatori atestati.

9. Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante. precum si a

programului de control al proiectantului;

10. Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;

11. Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la constructor si a procedurilor acestuia.

B. Responsabilitatile Dingintelui de santier in perioada de executie a lucrarilor

1. Urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevedenle contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;

2. Verifica respectarea,respectiv transpunerea in proiecte a prevederilor din avizele

detinatorilor de utilitati.

3. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

4. Urmareste permanent respectarea graficului de executie de catre executant, iar in cazul unor intarzieri mai mari de 15 zile inainteaza propunerile sale de reglementare, inspre beneficiar.

5. Interzice. utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens:

6. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice, planului de calitate si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor,

7. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de

Anexa Nr.1 lucrari ascunse;

8. Verifica respectarea legislatiei cu privire la material ele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificateJe de caJitate, din contracte, din proiecte);

9. Interzice utilizarea. de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de confonnitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic (pentru materlalele netraditionale );

10.Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic;

11.Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si semneaza procesele verbale de prelevare;

12. Urmareste din punct de vedere tehnic si calitativ, executarea lucrari lor pe tot parcursui lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ; Semneaza procesele verbale de lucrari ascunse.

13. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrari lor

executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

14. Verifica zilnic jurnalul de santier a executantului si i-si face observatiile cu privire la acesta.

15. Efectueaza. in numele investitorului activitatea pe linie financiara, de verificare si decontare a lucrarilor executate.

16. In cazul unori neconformitati majore opreste executia lucrarilor iar la propunerea proiectantului reface sau repara lucrarile in cauza.

17.Transmite proiectantului sesizarile proprii, ale organelor abilitate, precum si ale altor

participanti la realizarea constructiilor privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul exeeutiei.

18. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.

10/1995 privind calitatea in construetii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale.

19. Urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de

organele abilitate;

20. Urmareste respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executant;

21. Participa la verificarea lucrari lor pe faze de executie si dispune masuri pentru asiguarea efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate stabilite in normele tehnice'

22. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

23. Asigura implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii de catre investitor, utilizator, in activitatile ce privesc realizarea constructiilor pentru care presteaza activitatea de supraveghetor tehnic;

C. Responsabilitale Dirigintelui de santier la receptia la terminarea lucrarilor

1.Propune data inceperi receptiei la terminarea lucrarilor.

2.Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

3.Urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

4. Preda achizitorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei impreuna cu cartea tehnica a constructiei;

D. Responsabilitatile Dirigintelui de santier la receptia finala a lucrarilor

1. Va transmite executantului o notificare cu privire la defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa si verifica remedierea lor .

2. Participa la receptia finala, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie finala;

Rapoartele ce vor fi realizate:

Dirigintele de santier va intocmi urmatoarele rapoarte:

- Raport de inceput/initial - emis la 30 de zile dupa semnarea contractului  (inceperea serviciilor) Va cuprinde o analiza generala  asupra implementarii contrcatului, care va include:

- datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibile solutii

- un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului

- un program de lucru al personalului

- datele cu privire la : supozitii, investigatiile de teren suplimentare

- Proces verbale ale sedintelor saptamanale – emise in cel mult 3 zile de la data desfasurarii sedintelor.

Procesele verbale al sedintelor vor mentiona cel putin urmatoarele:

- observatii la procesele verbale sedintei precedente

- documente transm ise

- documente solicitate

- clauze contractuale

- progres

- program lucrari

- trafic si protectia mediului

- alte probleme

- data urmatoarei intalniri

Pe perioada desfasurarii  contractului  de lucrari, procesele verbale ale sedintelor  de santier si inregistrarile foto vor fi anexate la procesele verbale ale sedintelor saptamanale.

- Certificat interimar de plată, contrasemnat de diriginte împreună cu manager de proiect

- Certificat final de plată

- Raport de activitate lunar – care trebuie sa cuprinda detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata sis a descrie din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea  calitatii  lucrarilor,  monitorizarea  poluarii  daca  este  cazul,  modul  de  implementare    a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate.

- Raport final – va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii

- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor

Inaintea Receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmit un Raport de finalizare a lucrarilor. Acesta va include desenele conforme cu executia ale Proiectului (un exemplar orifiganl si 3 copii), care vor fi pregatite de Antreprenor si verificate de Dirigintele de santier.

- Rapoarte speciale/ alte rapoarte    la solicitarea Autoritatii Contractante necesare raportarilor catre institutiile  si autoritatile publice.

- Cartea tehnică .

Servicii SSM

Oferta de servicii in domeniul protectia muncii consta in consultanta de specialitate pe probleme de sanatatea, securitatea si protectia muncii in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006:

1. Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si

protectia muncii Nr. 319/2006 si normele metodologice care poate cuprinde:

2. Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de securitatea si sanatatea muncii)

3. Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii)

4. Instructiuni specifice de securitatea, sanatatea si protectia muncii pentru fiecare loc de

munca

5. Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul)

6. Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul)

7. Planul de prevenire si protectie

8. Tematica pentru toate fazele de instruire

9. Fisele individuale de instructaj pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii

10. Asistenta lunara

11. Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire

12. Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie

13. Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii

14. Evidenta echipamentelor individuale de protectie

15. Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)

16. Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului

17. Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.